경기도 · 경기도아동보호전문기관 공동제작

G-Safe Helper

(스마트한 동료) 모바일 앱 개발

기 획 서

아동학대 현장대응인력 지원을 위한 법률자문 검색 서비스 구축(안)

2026. 8.

[참고] G-Safe Helper 앱 UI/UX 프로토타입 홈 화면

# 1. 사업 개요

| 사업명 | G-Safe Helper(스마트한 동료) 모바일 앱 구축 |
| --- | --- |
| 추진기관 | 경기도, 경기도거점아동보호전문기관 |
| 대상 | 아동학대전담공무원, 아동보호전문기관 상담원 등 현장대응인력 |
| 사업목적 | 아동학대 현장대응인력이 긴급 출동 상황에서 관련 법령과 실제 법률자문 사례를 신속히 확인하고, 적법한 조치를 빠짐없이 이행할 수 있도록 지원하는 모바일 서비스 구축 |

## 1.1 추진 배경 및 필요성

- 아동학대전담공무원·상담원은 현장에서 즉각적인 법적 판단이 필요하나, 방대한 법령·판례·자문사례를 그 자리에서 확인하기 어려운 실정

- 경기도거점아동보호전문기관이 발간한 「경기도 아동학대 대응인력을 위한 가이드북 2024~2025 법률자문 사례모음」(44건)이 책자 형태로만 존재하여 현장에서 즉시 검색·활용이 곤란

- 대치 상황 등 급박한 현장에서는 한 손 조작이 가능한 모바일 우선 인터페이스가 필요

## 1.2 현황 및 문제점

- 법령·사례 검색에 소요되는 시간 지연으로 초동대응이 지연될 위험

- 개인정보·정보공개·친권·피해아동보호명령 등 분야별 법률 쟁점이 산재되어 있어 원하는 사례를 빠르게 찾기 어려움

- 긴급 상황 발생 시 법률자문팀·경찰과의 신속한 연결 체계 부재

# 2. 추진 목표

정량 목표 현장에서 관련 법령·자문 사례를 찾는 데 걸리는 평균 검색 시간을 대폭 단축(체감 목표: 기존 책자 대비 1/10 수준)하고, 법률자문 사례 44건 전체를 언제 어디서나 검색 가능하도록 상시 제공

정성 목표 현장대응인력의 법적 판단 정확도와 자신감을 높이고, 적법절차 준수율을 향상시켜 아동 보호의 실효성을 제고

# 3. 주요 기능

법률자문 사례 검색 · 분야별 필터 · 사례 상세 보기 · 적법 조치 체크리스트 · 긴급 지원 요청(법률자문팀 연결 / 112 공동대응 / 위치 전송)의 5가지 핵심 기능으로 구성됩니다. (세부 화면 및 사용법은 별첨 「사용설명서」 참조)

키워드 검색 및 분야별 필터로 원하는 법률자문 사례를 즉시 조회

# 4. 추진 체계

| 기관 | 역할 |
| --- | --- |
| 경기도 (아동돌봄과 등) | 사업 총괄·예산 지원, 시·군 아동학대전담공무원 대상 보급 및 운영 관리, 유관부서 협조체계 구축 |
| 경기도거점아동보호전문기관 | 법률자문 사례 콘텐츠 제공·정기 감수, 현장 실무 요구사항 자문, 사용자 테스트 및 피드백 수렴 |
| 개발 수행기관 (선정 예정) | 앱 UI/UX·백엔드 개발, 서버 운영, 유지보수 |

# 5. 기대 효과

- 현장대응인력의 신속하고 적법한 초동조치 지원으로 아동학대 대응의 전문성·일관성 제고

- 법률자문 사례의 상시 접근성 확보로 유사 사안에 대한 반복적 법률자문 요청 감소

- 긴급 지원 요청 기능을 통한 대치 상황 등 위기 대응 체계 강화

- 향후 타 시·도 아동보호전문기관으로 확산 가능한 모델 마련

# 6. 추진 일정(안)

| 단계 | 기간(안) | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 · 기획 | 2026.6 ~ 2026.7 | 현장 수요 조사, 서비스 기획, 법률자문 사례집 데이터 정리(44건) |
| 2단계 · UI/UX 설계 (완료) | 2026.8 | 모바일 UI/UX 프로토타입 제작, 검색·필터·체크리스트·긴급연결 기능 설계 |
| 3단계 · 개발 | 2026.9 ~ 2026.11 | 백엔드 API 및 데이터베이스 구축, iOS·Android 네이티브(또는 웹앱) 개발 |
| 4단계 · 시범운영 | 2026.12 ~ 2027.1 | 일부 시·군 아동학대전담공무원 대상 시범 적용, 현장 피드백 수렴 |
| 5단계 · 정식 운영 | 2027.2 ~ | 경기도 전역 확대 적용, 연 1~2회 법률자문 사례 업데이트 체계화 |

# 7. 소요 예산(안)

| 항목 | 개산 금액(안) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 앱 개발비 (기획·UI/UX·개발·QA) | 약 1.2억원 | iOS·Android 동시 개발 기준 |
| 법률자문 콘텐츠 구축·감수비 | 약 0.2억원 | 변호사 자문 및 사례 정기 업데이트 |
| 서버·인프라 운영비 (연간) | 약 0.15억원 | 클라우드 호스팅, 보안 인증 |
| 교육·홍보비 | 약 0.1억원 | 현장대응인력 대상 사용법 교육 |
| 예비비 | 약 0.05억원 | 시범운영 결과 반영 개선 |

※ 상기 금액은 사업 기획 단계의 개략 산정치(안)이며, 정식 사업 추진 시 세부 견적 및 예산 심의를 거쳐 확정됩니다.

# 8. 향후 계획

- 관계부서(경기도 아동돌봄과 등) 협의를 통한 사업 예산 확정

- 개발 수행기관 선정 및 상세 기능 설계

- 법률자문 사례집 정기 업데이트 체계 마련(연 1~2회, 경기도거점아동보호전문기관 감수)

- 시범운영을 통한 현장 사용성 검증 후 전면 확대 적용

분야별 필터 및 긴급 지원 요청 화면 예시

본 기획서는 G-Safe Helper 앱의 UI/UX 프로토타입을 기반으로 작성된 사업 구상안이며, 실제 사업 추진 여부·범위·예산은 관계기관 협의를 통해 확정됩니다.